|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỌC KỲ: XUÂN 2023** | | |
| **BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC** | | |
| Môn học: **LẬP TRÌNH BACK-END** | | |
| Mã môn học: **BEND2221** Mã lớp: **LTBACKEND-A, LTBACKEND-B** | | |
| **Tên nhóm**: Nhóm 4  **Họ tên sinh viên**  **Trần Thanh Tâm** **Mã sinh viên: 19-0-00038** | **Điểm** | **Giảng viên**  **Cao Thiên Tài** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **T**  **T** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | | | **Ghi chú** |
| **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời lượng (giờ)** |
| 1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ER diagram) | Trần Thanh Tâm | **1/5/2023** | **2/5/2023** | **4h** |  |
| 2 | Vẽ sơ đồ lớp (UML class diagram) | Trần Thanh Tâm | **3/5/2023** | **4/5/2023** | **4h** |  |
| 3 | Thiết kế giao diện người dùng | Trần Thanh Tâm | **4/5/2023** | **5/6/2023** | **5h** |  |
| 4 | Thiết kế giao diện Admin | Trần Thanh Tâm | **5/6/2023** | **6/5/2023** | **5h** |  |
| 5 | Giao diện thêm xóa sửa toàn bộ bảng Crud account | Trần Thanh Tâm | **7/5/2023** | **8/5/2023** | **5h** |  |
| 6 | Giao diện thêm xóa sửa toàn bộ bảng list book, danh mục | Trần Thanh Tâm | **8/5/2023** | **9/5/2023** | **3h** |  |
| 7 | Giao diện thêm drashboard | Trần Thanh Tâm | **10/5/2023** | **12/5/2023** | **5h** |  |
| 8 | Tạo ít nhất 5 API chia sẻ thông tin theo định dạng JSON | Trần Thanh Tâm | **17/5/2023** | **17/5/2023** | **2h** |  |
| 9 | Làm database user book authorbook mysql | Trần Thanh Tâm | **16/5/2023** | **17/5/2023** | **2h** |  |
| 10 | Quản lý tài khoản người dùng: cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, thay đổi thông tin cá  nhân và quản lý quyền truy cập hệ thống. | Trần Thanh Tâm | **17/5/2023** | **20/5/2023** | **30h** |  |
| 11 | Security | Trần Thanh Tâm | **21/5/2023** | **24/5/2023** | **24h** |  |
| 12 | Crud account , Crud book, Crud authorbook | Trần Thanh Tâm | **25/5/2023** | **30/5/2023** | **18h** |  |
| 13 | Upload img | Trần Thanh Tâm | **31/5/2023** | **3/6/2023** | **18h** | Mới làm upload bằng tay qua thư mục |
| 14 | PowerPoint giới thiệu chủ đề và các chức năng có trên website. | Trần Thanh Tâm | **4/6/2023** | **6/6/2023** | **3h** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |